Nr sprawy : ZP. 271.8.2021

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

UMOWA  Nr ………. 2012

W dniu ….-.....- 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pomiędzy Gminą Halinów - NIP 8222160292; REGON 013269172, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski,

a ..................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................., działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego /Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej  – NIP ………………….. REGON ………………........................, reprezentowanym przez : ...........................................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759 ze zm.), zawarta została umowa o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego

w Gminie Halinów”,  na warunkach zawartych w SIWZ ogłoszonego przetargu nieograniczonego z dnia  …..…- …..- 2012 r.

Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego na (wpisać odpowiednie zadanie, zgodnie z wybraną ofertą):

1) zadanie  1 - wykonanie 4 dokumentacji projektowo-kosztorysowych:

- Cisie, ul. Kryształowa – 2 lampy na istniejących słupach i Wielgolas Brzeziński, ul. Szarotki – 5 lamp na istniejących słupach;

- Żwirówka – od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania - słupy z lampami (na odcinku ok.200 m);

- Wielgolas Duchnowski, dz.87 – 5 lamp na istniejących słupach;

- Wielgolas Duchnowski część dz.111 - na odcinku 700 równoległym do dr. kr. nr 2 ok.15 słupów z lampami + SON. UWAGA: sieć kablowa,

2) zadanie  2 - wykonanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych:

- Hipolitów, ul. Cisowa –8 lamp na istniejących słupach i 3 słupy z lampami (uzupełnienie brakującego oświetlenia);

- Hipolitów, ul. Klonowa – 14 lamp na istniejących słupach + 1 nowy słup + SON;

- Nowy Konik, ul. Podleśna - 4 lampy na istniejących słupach + SON,

3) zadanie  3 - wykonanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych:

a) Halinów, ul. Mikołaja Reja – 4 słupy z lampami;

b) Długa Kościelna, część ul. Polnej (od ul. Czereśniowej w kierunku Kazimierowa)

8 lamp na istniejących słupach;

c) Józefin, ul. Zgody – 8 słupów z lampami - ok.350 m od granicy z Grabiną,

4) zadanie  4 - wykonanie 1 dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Józefin, ul. Szyszkowa – na całej długości ulicy z wykorzystaniem 8 istniejących słupów                     i postawieniem ok.15 nowych

+ dz.105  w Grabinie (łączy ul. Szyszkową z ul. Cynamonową) i 120 – 4 lampy na istniejących słupach

+ Grabina, ul. Cynamonowa – 5 lamp na istniejących słupach i 2 nowe słupy w kierunku torów PKP – podłączenie do istniejącego SON na przedłużeniu ul. Czynu Społecznego w Sulejówku,

5) zadanie 5 - wykonanie 2 dokumentacji projektowo-kosztorysowych:

a) Długa Szlachecka:

- ul. Wiosenna – 12 słupów z lampami,

- ul. Osiedlowa – 9 słupów z lampami + SON,

- ul. Willowa – 3 lamp na istniejących słupach + 6 nowych słupów i dz.275/4 - 2 lampy na istniejących słupach;

b) Zagórze, dz.39 – 10 lamp na istniejących słupach + 8 nowych słupów + SON.

Zakłada się zaprojektowanie wszystkich linii poza zadaniem opisanym w ust.1 pkt 1 lit.d,

jako linie oświetleniowe napowietrzne.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe należy wykonać (dla każdego zadania) w następującym zakresie  :

- projekt budowlano-wykonawczy sporządzony zgodnie z przepisami ustawy-Prawo budo-wlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w spra-wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U            z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) - 5 egz. + wersja elektroniczna (PDF);

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonane zgodnie z rozporządzeniem określonym w pkt 1,  - 3 egz. + wersja elektroniczna (PDF);

- kosztorys inwestorski  opracowany na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym założeń do kosztorysowania oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004r., Nr 130, poz. 1389) - 2 egz. + wersja elektroniczna umożliwiająca uaktualnienie;

- przedmiar robót, opracowany zgodnie z rozporządzeniem określonym w pkt 1 - 2 egz. + wersja elektroniczna (PDF)

- wykonanie map do celów projektowych;

- wymagane uzgodnienia (łącznie z warunkami technicznymi) i opinie;

- wykonanie wszelkich badań, ekspertyz i pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać wskazań na znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub Wykonaw-

ca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a

wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca ma obowiązek

uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do

określenia w dokumentacji, w jaki sposób tę równoważność wykaże (co będzie przesądzało o tej

równoważności) proponując rozwiązanie równoważne w postępowaniu na wybudowanie obiektu

budowlanego  na podstawie w/w dokumentacji.

4. Przed przystąpieniem  do opracowania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany

uzgodnić z Zamawiającym przebieg linii oświetleniowych.

§ 3

Integralną częścią niniejszej umowy jest :

- oferta Wykonawcy,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 4

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczęcie od dnia podpisania umowy;

2) zakończenie: w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

§ 5

1. Nie później niż 14 dni przed terminem, o którym mowa w §4 pkt2, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego kompletną/e dokumentację/e projektowo-kosztorysową/wraz z  oświad-czeniem, że :

- przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest kompletna ze względu na cel, któremu ma słu-żyć i nadaje się do realizacji,

- posiada niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

2.  Zamawiający przyjmie dokumentację projektowo-kosztorysową protokołem zdawczo-odbior-

czym w terminie do 14 dni licząc od daty dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.

W przypadku zadania 1, 2, 3 i 5 każda dokumentacja projektowo-kosztorysowa przyjmowana

będzie oddzielnym protokołem odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odstąpić od Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia  wad dokumentacji, Zamawiający wyznaczy termin, w ciągu którego

Wykonawca usunie wskazane wady.

5. Zamawiający dokona odbioru uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji protokołem odbioru.

6.  Jeżeli w czasie realizacji inwestycji wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zauważonych wadach w ciągu 14 dni licząc od daty ich ujawnienia,  a Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na własny koszt,

- jeżeli wykryte wady bądź uchybienia spowodują podniesienie wartości inwestycji, kosztem tym zostanie obciążony Wykonawca.

§ 6

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  w wysokości  ............................. zł.

brutto, słownie : …………………........................................................................ złotych brutto.

( należy wpisać wynagrodzenie dla każdego zadania odrębnie )

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wska-

zany na fakturze,  w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust.2,

a w przypadku stwierdzenia wad dokumentacji podstawą wystawienia faktury jest protokół,

o którym mowa w § 5 ust.5.

W przypadku zadania 1, 2, 3 i 5 dopuszcza się płatności częściowe, za każdą odebraną doku-

mentację projektowo-kosztorysową protokołem odbioru (bez zastrzeżeń).

4. Zamawiający oświadcza, że w związku z realizacją niniejszej umowy, nie będzie pokrywał

żadnych dodatkowych kosztów, np. badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień koniecznych dla

prawidłowej realizacji projektu.

5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy

nastąpi po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców.

§ 7

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami, będą kary umowne.

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym

mowa w § 6 ust.1 (dla zadania, którego zwłoka dotyczy), za każdy dzień zwłoki liczony

od terminu wykonania, określonego w § 4 pkt 2.

b) za zwłokę w usunięciu wad, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust.1

(dla zadania, którego zwłoka dotyczy), za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczo-

nego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagro-

dzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 (dla zadania, którego odstąpienie dotyczy),

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przy-

czyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ( kwoty brutto określonej

w § 6 ust.1), z wyłączeniem okoliczności wymienionych w § 8 ust. 2,

3) za zwłokę w płatności kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca naliczy odsetki za zwłokę

w wysokości ustawowej.

2. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

3. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego i Wykonawcy do

dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli  wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy, z konsekwencjami wynikającymi z zapisów §7 ust.1       pkt 1 lit. c  w przypadku:

1) nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §4 pkt 2;

2) wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych, o któ-rych mowa w § 7 ust.1 pkt 1 lit a i b;

3) braku usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

4) stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe;

5) stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, a w szczególności niewykonania obowiązków określonych w § 2 umowy

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego niniejszej umowy

lub w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie

wykonane opracowanie.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.

5. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy opisanego w §1, a w szczególności do:

1) uczestniczenia w czynnościach, w których obecność Zamawiającego jest niezbędna,

2) udzielania informacji i przekazania dokumentów które posiada, niezbędnych do wykonania zobowiązania opisanego w § 1 i § 2 niniejszej umowy.

3) Zamawiający zobowiązuje się do podpisania niezbędnych dokumentów, w których musi

występować Inwestor.

§ 10

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:

1) udzielania odpowiedzi (za pośrednictwem Zamawiającego), na ewentualne pytania wykonaw-ców, w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia publicznego na realizację inwestycji na  podstawie przekazanego przedmiotu umowy;

2) jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w sytuacji gdy zaistnieje taka konieczność, zlecona pisemnie przez Zamawiającego. Termin na wykonanie kosztorysu aktualizacyjnego wynosi 20 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby (faksem, mailem lub pisemnie).

§ 11

1. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza :

…………………………………………………………………………………………………..

2. Do koordynacji w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza

Panią Beatę Krokowską, tel. 22 783 60 20 w. 185.

§ 12

1. Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, protokółu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust.2 lub § 5 ust.5.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają 
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie wady dokumentacji, których nie ujawniono w czasie odbioru, w terminie do 7 dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy dokumentacji (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), o ile Zamawiający nie określi w stosownym protokole innego terminu ich usunięcia, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust.1 pkt 1 lit.b umowy

4. W przypadku opóźnień w usunięciu wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 13

- Zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu

realizacji przedmiotu umowy w sytuacji gdy:

1) wystąpią zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

2) wskutek działania lub bezczynności organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji, postanowień, nie będzie możliwości dotrzymania ustalonych w umowie terminów;

3) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujące niemożnością dotrzymania terminów realizacji przedmiotu umowy.

§ 14

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych

od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust.1 i 2, obejmujące wszystkie pola eksploatacji, a w szczególności w zakresie korzystania oraz publikacji i upowszechniania projektu.

3. Nabyte autorskie prawa majątkowe są nieograniczone w czasie.

4. Wykonawca zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, w szczególności  na dokonywanie w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy -  zmian, modyfikacji, adaptacji, które w ocenie Zamawiającego będą niezbędne, z zastrzeżeniem, że dokonywane zmiany będą wykonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 15

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§ 16

W sprawach, nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Prawa zamówień publicznych,

2) Kodeksu cywilnego,

3) Prawa budowlanego.

§ 17

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                             WYKONAWCA :