ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ – Istotne postanowienia umowy

UMOWA  Nr…………….

W dniu ….-.....- 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pomiędzy Gminą Halinów - NIP 8222160292; REGON 013269172, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa Pana  Adama Ciszkowskiego, zwaną dalej Zamawiającym,

a ..................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................., działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji                 i Informacji  o Działalności Gospodarczej – NIP ……………….. REGON …………………,, reprezentowanym przez : ...........................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.                     z 2010r. Nr 113,  poz. 759, ze zm.), zawarta została umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej”, zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego z dnia:     …..-….-2013 r.

2. Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy umowy określony jest w dokumentacji przetar-    gowej (SIWZ z załącznikami) i w ofercie Wykonawcy.

3. Roboty należy wykonać, zgodnie z dokumentacją przetargową oraz z zasadami szeroko     pojętej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami budowlanymi.

§ 2

Integralną częścią niniejszej umowy są :

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami,

2) oferta Wykonawcy,

3) kosztorys ofertowy.

§ 3

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy:

1) przekazania terenu budowy – w ciągu 10 dni od podpisania umowy

2) zakończenia: do 15 listopada 2013r.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2, może ulec przesunięciu w przypadkach wynikających z:                1) opóźnień lub przestojów, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zama-wiającego,

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bez- pośredni  wpływ na terminowość wykonywania robót,

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt     ten musi zostać zgłoszony do Zamawiającego i potwierdzony przez uprawnionego przed-stawiciela Zamawiającego,

4) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności,

5) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowe-go wykonania przedmiotu umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłu-żenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

6) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących prawi-dłowe wykonanie niniejszej umowy.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości       …………zł. brutto, zgodnie z wybraną ofertą, słownie:  ………...……………… zł brutto.

2. Kwota brutto wynagrodzenia, o której mowa w ust.1, zawiera wszelkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi, związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z doku-mentacji przetargowej jak również nie ujęte w dokumentacji przetargowej a niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obsługi geo-dezyjnej, wycinki drzew, badań laboratoryjnych, opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

3. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości           o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku określonym w ust. 3,  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia,     należnego mu z tytułu  wykonanej części umowy, rozliczonej na podstawie cen ustalonych

w przetargu.

§5                                                                                                                                                          1. Fakturę za wykonane roboty będzie realizował Urząd Miejski w Halinowie z konta Banku

Spółdzielczego w Halinowie,  po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunko-      wym przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół końcowy odbioru robót, podpisany   przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicieli zamawiającego oraz złożone do Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie (w przypadku udziału podwykonawców).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawia-        jącemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy             nastąpi po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców.

§ 6

1. Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją umowy obejmuje

wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu

umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność :

1) za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania robót,

2) za uszkodzenia urządzeń widocznych zewnętrznie i znajdujących się na terenie robót,         3) za uszkodzenia znaków geodezyjnych, widocznych w terenie robót,

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  protokolarne przejęcie terenu budowy;

2) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia i zapewnienie bezpiecznego korzystania

z terenu przylegającego do placu budowy;

3) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskanie opinii odpowiednich

instytucji;

4) wykonywanie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką

budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i ustalony-

mi zwyczajami;

5) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulega-

jących zakryciu, bądź zanikających;

6) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów w trakcie trwania

robót, a także wykrytych w okresie rękojmi;

7) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót;

8) wprowadzenie stałej organizacji ruchu;

9) naprawa na własny koszt zniszczeń, na drogach użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane ze zorganizowaniem i eksploatacją     zaplecza robót oraz koszty badań i atestów wymaganych do  udokumentowania prawidło-    wego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać     o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o uszkodzeniu      urządzeń naziemnych i podziemnych.

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy;

2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) dokonywania odbiorów zgłaszanych robót, o których mowa w §8;

4) zapłaty wynagrodzenia za należyte i zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

§ 8

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie odebrany komisyjnie z udziałem uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

2.   Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

- zanikających i ulegających zakryciu, które będą dokonywane  niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W razie niedopełnienia warunku zgłoszenia, Wykonawca jest obowiązany na własny koszt odkryć roboty zanikające lub ulegające zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odkuć czy otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego;

- końcowy, który będzie stanowił końcowy odbiór przedmiotu umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości faktycznie wykonanych robót do odbioru końcowego, najpóźniej na 14 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy, określonym w §3 ust.1 pkt 2. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

- odbiór ostateczny, który będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji.

- Komisję odbioru końcowego i ostatecznego zwołuje Zamawiający.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, będą dokonane w sposób określony w ust.1                         i potwierdzone protokołami odbioru.

§ 9

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym      terminie, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne w następujących przypadkach :

1)  za opóźnienie w zakończeniu robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2, w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1.

3. W przypadku nie zapłacenia kar umownych, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z bie-żących płatności należnych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia, bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony..

4. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obo-wiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

5. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do docho-dzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

§ 10

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Zamawiający nie reguluje płatności za faktury na warunkach zawartych w umowie, a zwłoka z zapłatą trwa dłużej niż 1 miesiąc, licząc od terminu zapłaty ustalonego

w umowie,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obo-       wiązków wynikających z umowy (np.: płatności, przekazania terenu budowy).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po     stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót przez okres dłuższy niż 14 dni, od terminu   przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1 umowy lub ich nie wznowił w ciągu 3 dni od wezwania Zamawiającego do ich wznowienia,

2) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie ogłoszone       rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, warunkami technicznymi realizacji robót lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona mająca zamiar odstąpić od umowy, powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 11

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy /w formie zgodnie z art.

148  ust. 1upzp/  ......................................................... w wysokości 8 % wynagrodzenia      umownego  (brutto) co stanowi kwotę ............ zł., /słownie:……………………….....zł.

2. 70 % zabezpieczenia tj. w kwocie …………………….…….. , zostanie zwrócone  w ciągu

30 dni, od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu umowy należycie wykonanego.                          3. 30 % zabezpieczenia tj. w kwocie …………………….. zł.  zostanie zwrócone w ciągu 15.

dni,  po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie będzie wyko-

rzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za

wady  wykonanych robót, jak również do zapłaty zastrzeżonych w umowie kar umownych.

5. Cała kwota zabezpieczenia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia

realizacji przedmiotu umowy – zaś  30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykona-nia umowy obejmuje okres od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do upływu okresu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6.

6. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jeśli Wykonawca,  wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, obowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia na przedłużony okres wykonania umowy oraz 30% zabezpieczenia na okres rękojmi za wady.

§ 12

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizy-

czne robót objętych umową, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

2. Termin rękojmi i gwarancji upływa po 36 miesiącach, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie wady, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym:

    - w przypadku drobnych wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia reklamacji;

    - w przypadku pozostałych wad, w terminie ustalonym w piśmie zgłoszenia reklamacji.

4. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §11.

§ 13

Zmiany warunków niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu mogą być dokonywane w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych niniejszą umową oraz w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia takich zmian,               a wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

O fakcie wystąpienia takich okoliczności Strona wnioskująca jest  zobowiązana powiadomić pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod  rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności.

§ 14

Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich, swoich wierzytelności powsta-łych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy:

1) Prawa zamówień publicznych,

2) Kodeksu cywilnego,

3) Prawa budowlanego.

§ 16

Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						                   WYKONAWCA:

Załącznik do umowy

KARTA GWARANCYJNA

pieczęć wykonawcy

Sporządzona w dniu __.__.2013r.;

Zamawiający: Gmina Halinów, reprezentowana przez Burmistrza Halinowa Pana Adama Ciszkowskiego

Wykonawca: ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa Nr ___.____ z dnia __.__.____r.

Przedmiot objęty gwarancją:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach w/w Umowy wraz z wbudowanymi materiałami, wyrobami budowlanymi Data odbioru końcowego inwestycji __.__.2013r.

Warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z w/w Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno budowlanymi.

- Okres gwarancji jakości dla robót budowlanych oraz dla wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych wynosi: 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy producent zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych,                           udziela gwarancji na okres dłuższy niż określony w ust. 2 obowiązuje termin gwarancji producenta (gwarancja producenta).

- W okresie gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

    - w przypadku drobnych wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia reklamacji;

    - w przypadku pozostałych wad, w terminie ustalonym w piśmie zgłoszenia reklamacji.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył, uprawnionemu w gwarancji, zamiast elementu wadliwego, element wolny od wad albo wykonał istotną naprawę elementów objętych gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

      - siły wyższej pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej;

      - normalnego zużycia obiektu lub jego części;

      - szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność                   z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

- Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego                   w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości				Przyjmujący gwarancję jakości

(Wykonawca)							(Zamawiający)

………………………………….				……………………………………