Nr sprawy: ZP.271.13.2012

ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

UMOWA  Nr ………. 2012

W dniu ….-.....- 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pomiędzy Gminą Halinów - NIP 8222160292; REGON 013269172, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski,

a ..................................................................................................................................................

z siedzibą w ..............................................................................................................................., działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego /wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej, reprezentowanym przez : ..................................................................................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759 ze zm.), zawarta została umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i rozbudowa pompowni w Hipolitowie”, zwane dalej jako „przedmiot umowy”, zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego z dnia : … .-….-2012 r.

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej,    specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymienioną w ust. 2 dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowią-zującymi przepisami  oraz do przekazania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Integralną częścią niniejszej umowy są :

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami;

2) oferta Wykonawcy.

§ 3

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: 90 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień    wynikających z:

- wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin realizacji umowy,

2) opóźnień lub przestojów, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zama- wiającego,

3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bez-

pośredni  wpływ na terminowość wykonywania robót,

4) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt

ten musi zostać zgłoszony do zamawiającego i potwierdzony przez uprawnionego

przedstawiciela Zamawiającego,

5) znalezienie na terenie budowy obiektów archeologicznych, co powoduje konieczność

wstrzymania robót do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań;

6) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowe-

go wykonania przedmiotu umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłu-

żenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

7) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących prawi-

dłowe wykonanie niniejszej umowy,

8) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości brutto …..……………..…….....zł (słownie: ..........................................................

………………………..…………………..…………..), zgodnie z ofertą wybraną  w prze-targu  nieograniczonym z dnia ……-……..- 2012r.

2. Cena  określona w  ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy

opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, jak rów-

nież w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

§ 5

1. Ustala się, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT po uprzednim odbiorze przedmiotu umowy, po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i podpisaniu bez zastrzeżeń  protokołu odbioru końcowego.

2. Fakturę za wykonany przedmiot umowy będzie realizował Urząd Miejski w Halinowie, po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze. Zamawiający może wymagać złożenia faktury z wyodrębnieniem kwot za wykonanie monitoringu i zbiornika podciśnieniowego .

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy          nastąpi po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców.

5. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca          zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawców                       o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatno-ści.

§ 6

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność :

1) za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania robót niezgodnie z technologią

przewidzianą w dokumentacji projektowej;

2) za uszkodzenia urządzeń widocznych zewnętrznie i znajdujących się na terenie robót;

3) za uszkodzenie widocznych w terenie znaków geodezyjnych;

4) za prawidłowe zorganizowanie zaplecza robót, wraz z ewentualnym ogrodzeniem oraz

zabezpieczeniem terenu robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy:

1) opracuje projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska opinie odpowiednich instytucji;

2) przejmuje pełną odpowiedzialność za właściwą obsługę geodezyjną;

3) wykona inwentaryzację powykonawczą;

4)  zobowiązuje się do naprawy na własny koszt zniszczeń, na drogach użytkowanych w

trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu budo-

wlanego;

5)  ponosi wszelkie koszty i opłaty związane ze zorganizowaniem i eksploatacją  zaplecza

robót oraz koszty badań i atestów wymaganych do  udokumentowania prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy;

6)  jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan tech-

niczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

§ 7

1.    Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadające wymagane uprawnienia budowlane.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, a uprawnienia wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 8

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie odebrany komisyjnie z udziałem upra-

wnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego

i Użytkownika. Komisję odbioru zwołuje Zamawiający.

2. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, które dokonywane będą niezwłocznie,

po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. W razie nie dopełnienia warunku zgłoszenia,

Wykonawca jest obowiązany na własny koszt odkryć roboty zanikające lub ulegające za-

kryciu poprzez wykonanie odpowiednich odkuć czy otworów niezbędnych do zbadania

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego;

2) odbiór końcowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości

faktycznie wykonanych robót do odbioru końcowego, najpóźniej na 14 dni przed

terminem wykonania przedmiotu umowy, określonego w §3 ust.1,

3) odbiór ostateczny, który będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad

zaistniałych w okresie gwarancji.

3. Odbiory, o których mowa w ust.2 pkt 2 i 3 będą dokonane w sposób określony w ust.1

i potwierdzone protokołem odbioru .

§ 9

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne w następujących przypadkach :

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia licząc od  terminu określonego w §3 ust.1,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 %     wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust.1.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy               z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo        zamówień publicznych, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust.1

4. Za opóźnienie w płatności kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca naliczy odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących płatności należnych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.

6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy                    z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

7. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli  wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

§ 10

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie     Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Zamawiający nie reguluje płatności za faktury na warunkach zawartych w umowie, a zwło-

ka z zapłatą trwa dłużej niż 1 miesiąc, licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie,                    2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiąz-

ków wynikających z umowy (np.: płatności, bądź przekazania terenu budowy).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stro-nie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

4) zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowny-

mi, lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

5) Wykonawca nie przedłuża ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w okolicznościach, o których mowa w §11 ust. 6.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona mająca zamiar odstąpić od umowy, powinna podać pisemne uzasadnienie swojej

decyzji.

§ 11

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy /w formie zgodnie z art.

148  ust. 1upzp/  ................................................................. w wysokości 5 %  wynagrodze-

nia, o którym mowa w §4 ust.1, co stanowi kwotę ........................................................... zł.,

/słownie:  …………………..................................................................................................zł.

2. 70 % zabezpieczenia tj. w kwocie …………… , zostanie zwrócona w ciągu 30 dni, od dnia   protokólarnego przekazania całości przedmiotu umowy należycie wykonanego.

3. 30 % zabezpieczenia tj. w kwocie …………………….. zł. przeznaczone na pokrycie rosz-czeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w ciągu 15.  dni, po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie może    być wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót (w tym również wykonania     zastępczego ), do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady jak również do zapłaty zastrze-żonych w umowie kar umownych.

5. Cała kwota zabezpieczenia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia

realizacji przedmiotu umowy – zaś  30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do upływu okresu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6.

6. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca,  wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia na przedłużony okres wykonania umowy oraz 30% zabezpieczenia na okres rękojmi za wady.

§ 12

1. Na wykonany przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na

okres 3 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

2. Termin rękojmi upływa po 3 latach, licząc od daty protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

§ 13

Zmiany warunków niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu mogą być dokonywane w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych niniejszą umową oraz w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia takich zmian, a wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

O fakcie wystąpienia takich okoliczności Strona wnioskująca jest  zobowiązana powiadomić pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod  rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności.

§ 14

Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich swoich wierzytelności powsta-łych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy:

1) Prawa zamówień publicznych,

2) Kodeksu cywilnego,

3) Prawa budowlanego.

§ 16

Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :						                   WYKONAWCA :