SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Krycie, uszczelnianie i naprawa dachów w budynkach komunalnych w Gminie Halinów
w roku 2013

Kod CPV 45261210-9; 45261420-4; 45261900-3

Inwestor
Gmina Halinów
Halinów ul. Spółdzielcza 1

Opracował

 Heintsch Jan

09.05.2013 r.

1. Część ogólna
1.1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót uszczelniających istniejących pokryć dachowych w n.w. budynkach komunalnych w gminie Halinów:
1. Budynek mieszkalny w Halinowie przy ul. Parkowej 65
Renowacja pokrycia papowego polegająca na wykonaniu drobnych napraw uszkodzeń i podklejeń oraz wykonaniu wierzchniej warstwy wzmacniająco - zabezpieczającej całego pokrycia.
2. Budynek mieszkalny w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 30
Renowacja i uszczelnienie pokrycia dachowego polegająca na naprawie istniejącego pokrycia, wyrównaniu nierówności i zagłębień, wykonaniu nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonaniu obróbek wokół kominów z papy termozgrzewalnej.
3. Budynek użyteczności publicznej - Ośrodek Zdrowia w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28.
Renowacja i uszczelnienie pokrycia dachowego polegająca na rozbiórce wierzchniej warstwy papy, naprawie warstwy spodniej, wyrównaniu nierówności i zagłębień, zagruntowaniu podłoża i wykonaniu nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonaniu obróbek wokół kominów z papy termozgrzewalnej. Wymianie na nowe obróbek blacharskich – pas podrynnowy, nadrynnowy, rynny.
Wymiana pokrycia daszku nad wejściem głównym polegająca na demontażu istniejącego zniszczonego na pokrycie z płyty poliwęglanowej.

Szczegółowy przedmiar robót jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej na wykonanie robót.

1.2. Zalecenia techniczne wykonania robót
a) Rozbiórka pokrycia z papy, obróbek blacharskich, rynien .
Rozbiórkę pokrycia papowego należy wykonać zgodnie z technologią wykonywania prac rozbiórkowych z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa i przepisów BHP podczas wykonywania prac tym bardziej, że wykonywane będą na wysokości.
Odzyskany materiał rozbiórkowy należy zabezpieczyć i oddać do utylizacji.
b) Wykonanie nowych rur, rynien deszczowych i obróbek blacharskich.
Rury spustowe wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5 – 0,6 mm. Człon rury ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu, trzy i czteroczłonowe. Złącza pionowe należy wykonać na zakład szerokości 2 cm. z lutowaniem na całej długości lub na zakłady szerokości 8 cm. bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej – na zakłady szerokości 4 cm. z lutowaniem na całej długości zakładu. W dolnej części całego członu powinien być wtłoczony wałek odsunięty od brzegu strony na długość zakładu. Poszczególne człony rur spustowych z blachy ocynkowanej należy łączyć na rąbek lub na wałek. Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, nie podłączonej z rurą kanalizacji należy podwinąć na szerokości 4 – 6 mm. lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolanko powinno być wzmocnione paskiem blachy szerokości 6 – 8 cm. przymocowanym do rury tzw. podgardlem. Rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej, niż co 2 m. oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyt należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bez spoinowych. Pionowe złącza powinny być odwrócone od lica ściany. Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przymocowane. Brzegi obrączek należy podwinąć na szerokości 4 – 6 mm. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm. przy długości rur spustowych do 10 m. oraz 3 cm. przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzonej na długości 2 m. nie powinno przekraczać 0,3 cm. rury stalowej ocynkowanej grubości 0,5-0,6 mm. Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm. lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm.
Pod wszystkimi obróbkami blacharskimi należy zamontować drewniane elementy kantowizny impregnowanej i płyty wodoodpornej OSB grubości min 12 mm. do których montowane będą wszystkie obróbki blacharskie. Wszystkie gzymsy i spadki pod obróbki blacharskie należy wyłożyć papą zgrzewalną podkładową. Przed zamontowaniem obróbek blacharskich należy sprawdzić szczelność ułożonej papy podkładowej poprzez polanie wodą.
c) Montaż nowych rynien dachowych
Rynny dachowe mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5-0,6 mm odpowiadającej długości arkusza i składany w elementy wieloczłonowe łączone na zakład szerokości 40mm, złącza winny być lutowane na całej długości, uchwyty do rynien mocowane czołowo do deski wiatrowej w rozstawie co 50cm z zachowaniem spadku podłużnego min 1%. Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. Dopuszcza się zastosowanie systemowych rynien z PCV
d) Pokrycie dachowe
Roboty pokryciowe mogą być prowadzone w porze suchej przy temperaturze powyżej 5ºC. Krycie dachu winno być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta papy oraz zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.
f) Roboty budowlane towarzyszące wynikające z technologii robót oraz pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót.
Przy wycenie robót oferent musi wycenić wszystkie pozycje obmiaru.
Oferent powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej, oceny zakresu robót i ofertę wycenić w taki sposób by nie powodowała ona wątpliwości przy realizacji robót.

2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
Urbanistyczno – budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie. Dojazd drogowy do budynków w okresie prowadzenia robót jest z drogi zewnętrznej.
3. Wymagania dotyczące wykonawcy robót
Wykonawca zobowiązany jest do:
-przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
-wykonania robót zgodnie z dokumentacją przetargową,
-ochrony wcześniej wykonanych robót przez innych wykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa terenu wokół obiektów od momentu rozpoczęcia robót do ich zakończenia i odbioru końcowego. Budynek użyteczności publicznej - Ośrodek zdrowia w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28 sąsiadujący z placem zabaw jest obiektem szczególnym na którym należy pełnić pełny dozór służb technicznych. Teren zagrożony pod względem bezpieczeństwa należy wygrodzić i odpowiednio oznakować. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać bez dozoru palników z butlami gazowymi. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki ostrzegawcze. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jej obrębem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz zgromadzonym na terenie budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.
3.1. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robót oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualne ubezpieczenie i wpis do Izby OIIB.
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami remontowymi dotyczącymi wymiany i renowacji pokryć dachowych i obróbek blacharskich w wymienionych wyżej budynkach.
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania, takiego sprzętu, który zagwarantuje zachowanie wymaganej jakości robót oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w zakresie prac, ST, i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.
4. 1. Transport
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
-Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w wymaganiach, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umową.

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uważa się wyroby, dla których wydano:
a. Certyfikat - znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. W sprawie ustalenia wykazu wyrobów polegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem – M.P. z 1997r, nr 22 poz. 216)
b. Certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych – Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
6. Ogólne zasady wykonania robót:
-Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, przedmiar robót oraz ST. Przed rozpoczęciem robót Inwestor wyznacza Inspektora Nadzoru i informuje o tym na piśmie Wykonawcę. -Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje sposobu wykonania robót, jakości, postępu robót, oceny zgodności prowadzonych robót z projektem i niniejszym opracowaniem.
-Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji przetargowej i niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie powiadamia o tym Inspektora Nadzoru, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
-Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
-Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z zakresem zadania, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
-Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.
-Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Badania techniczne
Należy je przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, które ulegają zakryciu lub dostęp do nich w późniejszym terminie jest uniemożliwiony).
8. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na dobrym poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych -zabezpieczenia interesów i mienia osób trzecich -ochrony środowiska -warunków bezpieczeństwa pracy
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacją ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne kontrole wykonywanych robót i w miarę potrzeby sporządzać niezbędne raporty, a ich kopie dostarczać Inspektorowi Nadzoru. Kopie raportów powinny być przekazywane w dwóch egzemplarzach i w terminach umożliwiających ustosunkowanie się do zawartych w nich danych, w sposób nie mający wpływu na harmonogram prac prowadzonych przez Wykonawcę. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaakceptowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty wszystkich badań i inspekcji oraz udostępnić je na życzenie Inwestora. Okres przechowywania tych dokumentów ustala się na 5 lat.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli:
-wszystkich rodzajów materiałów przewidzianych do użycia
-sprzętu użytego do prowadzenia robót /wraz ze sprzętem towarzyszącym/
-jakości /bieżącej i końcowej/ prowadzonych robót.
Kontrola powinna być prowadzona z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymaganej jakości robót, pod kątem zgodności wymienionych elementów z wymaganiami zawartymi w niniejszym opracowaniu, oraz odpowiednimi normami państwowymi i branżowymi.
Inspektor Nadzoru upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
9. Opis przedmiotu odbioru.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz specjalistę pełniącego rolę Inspektora Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, czyli finalna ocena ilości i jakości wykonywanych robót,
-odbiór częściowy, czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny,
-odbiór końcowy, czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,
-odbiór ostateczny /pogwarancyjny/, czyli ocena zachowania wymaganej jakości i elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz związanym z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
-użyte wyroby i elementy budowlane w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania i dokładność prac,
10. Dokumenty odniesienia
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003.nr 207 poz. 2016 ze zm. Dz. U.2005.nr163.poz.1364),
- Innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

        Opracował
        Heintsch Jan