ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

UMOWA  Nr ……… .2012

W dniu ……...-…......- 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1,

pomiędzy Gminą Halinów - NIP 8222160292; REGON 013269172, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa, Pana  Adama Ciszkowskiego,  zwaną dalej Zamawiającym,

a ..................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................., działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej – NIP ………………REGON …………………    , reprezentowanym przez : ...........................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.

z 2010r. Nr 113,  poz. 759, z późn. zm.), zawarta została umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Roboty remontowo – budowlane w budynkach komunalnych Gminy Halinów w 2012r., zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego z dnia: ……..-……..-2012 r.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) zadanie 1 - „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach komunalnych

w Gminie Halinów”

2) zadanie 2 - „Remont kominów ponad połacią dachową w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 30”

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją

przetargową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami

oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Integralną częścią niniejszej umowy są :

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami;

2) oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym.

§ 3

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: 42 dni od podpisania umowy.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynika-

jących z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej

bezpośredni  wpływ na terminowość wykonywania robót,

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt

ten musi zostać zgłoszony do zamawiającego i potwierdzony przez uprawnionego przed-

stawiciela Zamawiającego,

4) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności,

5) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warun-

kiem koniecznym wykonania niniejszej umowy,

6) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących

prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.

§ 4

1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę

………….zł. brutto, słownie: …. ………………….......................................  złotych brutto,

zgodnie z ofertą wybraną w przetargu  nieograniczonym z dnia …..-……-2012r.

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, składają się ceny za wykonanie:

- zadanie 1 ……………………… zł brutto w tym …… % podatku VAT;

- zadania 2 ……………………… zł brutto w tym ……... % podatku VAT ;

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego niniejszej

umowy.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o tych okolicznościach.

5. W przypadkach określonych w ust. 3 i 4,  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia,

należnego mu z tytułu  wykonania części umowy, rozliczonej na podstawie cen ustalonych

w przetargu.

§ 5

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT, po dokonaniu odbioru

robót na wszystkich obiektach, protokołami odbioru robót potwierdzonymi przez Strony.

2. Fakturę za wykonane roboty będzie realizował Urząd Miejski w Halinowie,  po sprawdze-

niu pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Zamawiającego, na konto Wyko-

nawcy podane na fakturze.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 21 dni od daty dostarczenia

Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy

nastąpi po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców.

5. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawców

o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań

i płatności.

§ 6

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność :

1) za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania robót niezgodnie z zasadami

określonymi w §1 ust.3 umowy,

2) za uszkodzenia urządzeń widocznych zewnętrznie i znajdujących się na terenie robót,

3) za prawidłowe zorganizowanie zaplecza robót, wraz z ewentualnym ogrodzeniem oraz

zabezpieczeniem terenu robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane ze zorganizowaniem i eksploatacją

zaplecza robót oraz koszty badań i atestów wymaganych do  udokumentowania prawidło-

wego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o

stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

§ 7

1. Przedstawicielem Zamawiającego do koordynacji i rozliczenia wykonanych robót jest

Pan ……………………………………………………..  tel. ………………......................

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kierowania robotami i kontaktowania się z

Zamawiającym jest …………………………………, tel. ………………………………

§ 8

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym

terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary

umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne w następujących przypadkach :

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2 %

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc

od  terminu określonego w §3 ust.1,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i

gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1,

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust.1.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy

z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3

niniejszej umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4

ust.1

4. Za zwłokę w płatności kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca naliczy odsetki za zwłokę

w wysokości ustawowej.

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących płatności należnych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.

6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obo-wiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

7. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do docho-dzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli  wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

§ 9

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Zamawiający nie reguluje płatności za faktury na warunkach zawartych w umowie,

a zwłoka z zapłatą trwa dłużej niż 1 miesiąc, licząc od terminu zapłaty ustalonego

w umowie,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich

Obowiązków wynikających z umowy (np.: płatności, bądź przekazania terenu robót).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- Wykonawca nie wznowił przerwanych robót w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego do ich wznowienia,

- zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

3)  zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,

4)  zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowny-

mi, warunkami technicznymi realizacji robót lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiąza-

nia umowne.

5) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należy-

tego wykonania umowy.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona mająca zamiar odstąpić od umowy, powinna podać pisemne uzasadnienie swojej

decyzji.

§ 10

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy /w formie zgodnie z art.

148  ust. 1upzp/  .............................................................. w wysokości 10 % wynagrodzenia

umownego brutto określonego w §4 ust.1, co stanowi kwotę .......................................... zł.,

/słownie:    ……………….....................................................................................................zł.

2. 70 % zabezpieczenia tj. w kwocie …………… , zostanie zwrócone w ciągu 30 dni, od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu umowy należycie wykonanego.

3. 30 % zabezpieczenia tj. w kwocie …………………….. zł.  zostanie zwrócone w ciągu 15

dni, po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane

do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5. Cała kwota zabezpieczenia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia

realizacji przedmiotu umowy – zaś  30 % wniesionego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy obejmuje okres od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do

upływu okresu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6.

6. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jeśli Wykonawca,  wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia na przedłużony okres wykonania umowy oraz 30% zabezpieczenia na okres rękojmi za wady.

§ 11

1. Na wykonany przedmiot umowy termin rękojmi  upływa po roku, licząc od daty odbioru

końcowego robót należycie wykonanych.

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany  przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego robót należycie wykonanych, dołączając dokument gwarancyjny do protokołu odbioru końcowego robót.

§ 12

Zmiany warunków niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu mogą być dokonywane w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych niniej-szą umową oraz w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia takich zmian, a wyni-kających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

O fakcie wystąpienia takich okoliczności Strona wnioskująca jest  zobowiązana powiadomić pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod  rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności.

§ 13

Wykonawca, nie ma prawa zbywania, na rzecz osób trzecich, swoich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy:

- Prawa zamówień publicznych,

- Kodeksu cywilnego,

- Prawa budowlanego.

§ 15

Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiają-cego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :						                   WYKONAWCA :