|  | Gmina Halinów | tel. +48 22 783 60 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ul. Spółdzielcza 1 | fax +48 22 783 61 07 |
|  | 05-074 Halinów | www.halinow.pl, halinow@halinow.pl |
|  | Polska |  |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ZP.JRP.271.02.2017 |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

CZĘŚĆ II:

# WZÓR UMOWY

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

na usługę pn.:

„Pełnienie funkcji Inżynier Kontraktu dla zadania Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”

realizowaną w ramach Projektu pn.:

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”,

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.

UMOWA NR: ZP.JRP…….2017

zawarta we Halinowie w dniu ………..……., pomiędzy:

Gminą Halinów (zwanym w dalszej części: „ZAMAWIAJĄCYM”), z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 1, 05-074 Halinów, , REGON: 013269172, NIP: 8222160292 – reprezentowanym przez:

Adama Ciszkowskiego – Burmistrza Halinowa,

a

…………………….………..

(zwanym w dalszej części: „WYKONAWCĄ”), z siedzibą/zamieszkałym ……………, numer KRS/Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej ……………………,

REGON: ……………, NIP: ……………….. – reprezentowanym przez:

…………………….……………… – ………………………………..

Zwane dalej łącznie Stronami

w	wyniku	udzielenia	zamówienia	w	trybie	przetargu	nieograniczonego,	zgodnie z

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Zawierają Umowę, następującej treści:

§ 1

Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

- wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym część III: Opis przedmiotu zamówienia,

- „FIDIC Czerwona Księga" - Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno- budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 - tłumaczenie I wydania FIDIC 1999 oraz „FIDIC Żółta Księga" - Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 - tłumaczenie I wydania FIDIC 1999

- kompletna oferta Wykonawcy złożona w przetargu.

W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy, a następnie przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

    - 2

- Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie przedmiotem, którego jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, składającego się z następujących Kontraktów wykonywanych przez wyłonionych w drodze przetargów Wykonawców (dalej w Umowie „przedmiot umowy” lub „usługa”):

Wyszczególnienie

Kontrakt RB1 – Przepompowania ścieków „Długa Szlachecka” wraz z przewodem tłocznym w m. Długa Szlachecka oraz w m. Długa Kościelna gm. Halinów - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki, ul. Mickiewicza w m. Długa Szlachecka - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Warszawskiej, Matejki w m. Długa Szlachecka gm. Halinów - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki, ul. Żelaznej m. Budziska i Długa Szlachecka - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębia, Strusia, Orla w m. Budziska i Długa Szlachecka -Czerwony FIDIC

Kontrakt RB6 – Budowa przepompowani ścieków „Budziska” z przewodem tłocznym w m. Długa Szlachecka -Czerwony FIDIC

Kontrakt RB7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, Morwy, Ananasowej, Żurawinowej, Truskawkowej, Czereśniowej, Poziomkowej, Gruszkowej, Różanej, Oliwkowej, Figowej, Magnolii, Jaśminowej w Kazimierowie i Długiej Kościelnej - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB8 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej, Wiosennej, Osiedlowej, Willowej w m. Długa Szlachecka - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB9 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej w m. Długa Szlachecka - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB10 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, ul. Chojniak w m. Długa Kościelna, ul. Bażantów w m. Józefin - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB11 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Alpejskiej, Złotych Gór, Tatrzańskiej, Świętokrzyskiej w m. Mrowiska, ul. Zastawie w m. Krzewina, ul. Pomarańczowej, Cytrynowej, Jagodowej, Morelowej, Dzikiej Róży, Różanej, Zastawie w m. Kazimierów - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB12 – Budowa kanalizacji w ul. Królewska w m. Józefin - Czerwony FIDIC

Kontrakt RB13 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długiej Kościelna - Czerwony FIDIC

Kontrakt D1 - Dostawa pojazdu specjalistycznego

- Inżynier Kontraktu będzie sprawował w szczególności funkcje:

  - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa budowlanego,

  - Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa,

  - Konsultanta świadczącego asystę techniczną i merytoryczną podczas realizacji inwestycji,

  - Podmiotu monitorującego przebieg inwestycji w okresie realizacji, uczestniczącego w uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów (tam, gdzie wymagane), weryfikującego i akceptującego faktury wykonawców, koordynującego proces inwestycyjny,

  - Podmiotu monitorującego w Okresie Zgłaszania Wad dla Robót zrealizowanych w ramach kontraktów wymienionych w § 2 – liczony od daty wydania Świadectwa Przejęcia do daty wydania Świadectw Wykonania dla każdego z nadzorowanych Kontraktów – 12 miesięcy.

- Szczegółowy zakres usługi określa Opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią umowy i stanowiący załącznik do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Strony zamierzają odbywać cyklicznie narady koordynacyjne. Obowiązkiem personelu Inżyniera jest uczestniczenie w naradach budowlanych w uzgodnionych terminach (skład obecnego na danej naradzie personelu Inżyniera będzie dostosowany do jej potrzeb i tematyki).

- Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zagwarantować w trakcie realizacji umowy dyspozycyjność w miejscu realizacji Kontraktów wszystkich wymienionych w ofercie osób wykonujących zamówienie. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz dziennie każdego z Inspektorów nadzoru na każdym prowadzonym odcinku prac budowlanych (za wyjątkiem okresu przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) w okresach realizacji robót związanych z branżą danego Inspektora, oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Inżynier Rezydent powinien być obecny na budowie przez 5 dni w tygodniu.  Każdorazowo obecność Inspektorów na budowie powinna być potwierdzona wpisem w formularzu pn. „Ewidencji czasu pracy Inżyniera Kontraktu” który to formularz będzie znajdowała się w Biurze Jednostki Realizującej Projekt.

  - 3

- Z tytułu realizacji usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie nie większej niż …………………….. zł brutto (słownie:…………. Zł brutto), dalej również „wartość umowy”, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy.

- W wynagrodzeniu mieszczą się wszelkie koszty, opłaty i wydatki, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją usługi, a w szczególności wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów jakie powstaną w trakcie realizacji usługi  w zakresie opisanym w Umowie oraz za nośnik lub nośniki, na których je utrwalono.

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z zakresem obowiązków oraz zdobył niezbędne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu niniejszej umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny wykonania przedmiotu umowy.

  - 4

Zamawiający będzie dokonywał płatności wynagrodzenia  na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:

- Płatność początkowa – stanowiące 3% całkowitej wartości umowy łącznie z VAT, o którym mowa w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie wypłacona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu wstępnego i po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT

- Rozliczenia częściowe - stanowiące 92 % całkowitej wartości umowy łącznie z VAT, o którym mowa w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy, płatne będą Inżynierowi Kontraktu w miarę osiąganych postępów prac nadzorowanych przez Inżynier Kontraktu wykonawców robót budowlanych.

- Wykonawca będzie miał prawo składać fakturę stosując następujące wagi % dla poszczególnych zadań:

- Zadanie 1 – 3%

- Zadanie 2 – 5%

- Zadanie 3 – 5%

- Zadanie 4 – 5%

- Zadanie 5 – 2%

- Zadanie 6 – 1%

- Zadanie 7 – 11%

- Zadanie 8 – 4%

- Zadanie 9 – 2%

- Zadanie 10 – 4%

- Zadanie 11 – 16%

- Zadanie 12 – 5%

- Zadanie 13 – 33%

- Zadanie 14 – 4%

i stosując następujące wzory:

(%zawansowania prac zadania 1)* 0,03 + (%zawansowania prac zadania 2)* 0,05 + (%zawansowania prac zadania 3)* 0,05 + (%zawansowania prac zadania 4)* 0,05 + (%zawansowania prac zadania 5)* 0,02 + (%zawansowania prac zadania 6)* 0,01 + (%zawansowania prac zadania 7)* 0,11 + (%zawansowania prac zadania 8)* 0,04 + (%zawansowania prac zadania 9)* 0,02 + (%zawansowania prac zadania 10)* 0,04 + (%zawansowania prac zadania 11)* 0,16 + (%zawansowania prac zadania 12)* 0,05 + (%zawansowania prac zadania 13)* 0,33 + (%zawansowania prac zadania 14)* 0,04  = WZ

WZ x 0,92 x wartość umowy o którym mowa  w § 3 ust. 1 = WI

- Faktura częściowa opiewać będzie na kwotę wynikającą z powyższego wzoru pomniejszoną o kwoty wcześniej wypłacone w ramach rozliczeń częściowych

- Wartość wstawianej faktury nie może być mniejsza niż 5% wartości umowy łączne z VAT.

- Wartość wszystkich wystawionych faktur w ramach rozliczenia częściowego nie może przekraczać 92% całkowitej wartości umowy łącznie z VAT, o którym mowa w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Objaśnienia stosowanych skrótów:

WZ - % zaawansowania wszystkich prac budowlanych w zadaniach

WI – kwota wynagrodzenia Inżyniera kontraktu wyliczona w oparciu o zawansowanie prac budowlanych

- Wynagrodzenie Końcowe  - stanowi 5% całkowitej wartości umowy łącznie z VAT, o którym mowa  w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie wypłacona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Zamknięcia,  wszystkich dokumentów wymaganych warunkami umowy i po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT do dnia 30 czerwca 2021 r., jednakże nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zamknięcia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia), po rzeczywistym zakończeniu najpóźniej kończącego się Kontraktu spośród wymienionych w §2 ust. 1 (przy czym przez zakończenie Kontraktu rozumie się w niniejszej Umowie, zależnie od zapisów danego Kontraktu: wydanie przez Inżyniera Kontraktu dokumentu poświadczającego jego prawidłowe wykonanie, podpisanie pozytywnego protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu stanowiącego jego odpowiednik).

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę w odniesieniu do każdej płatności stanowić będą zatwierdzone przez Zamawiającego wszystkie Raporty, do wykonania których w danym okresie rozliczeniowym zobowiązany był Wykonawca, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Przetargu).

Wykonawca wskaże, w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, numer rachunku bankowego, na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie rachunku bankowego, pod rygorem uznania za skuteczną zapłaty wynagrodzenia dokonanej na dotychczasowy numer rachunku bankowego.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

- Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wcześniejszego niż przewidywane rzeczywistego zakończenia kończącego się najpóźniej kontraktu spośród wymienionych w §2 ust. 1 Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury na pozostałą (nierozliczoną) do zapłaty część wartości umowy określonej w § 3 ust. 1, w terminie 30 dni licząc od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zakończenia.

- Wysokość  wynagrodzenia pomniejsza się o naliczone Wykonawcy kary umowne (por. § 13 Umowy)

    - 5

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zakończenia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia), po rzeczywistym zakończeniu najpóźniej kończącego się Kontraktu spośród wymienionych w §2 ust. 1. Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy –  do 31 grudzień 2020r.

- Podany powyżej w ust. 1 termin ma charakter orientacyjny i może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego zakończenia kończącego się najpóźniej Kontraktu. W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie obejmował faktyczny okres do zatwierdzenia przez Zamawiającego

Raportu Zakończenia zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia), po rzeczywistym zakończeniu najpóźniej kończącego się Kontraktu. W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa powyżej w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż

14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać i przedkładać Zamawiającemu raporty z postępu prac zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

- Przedkładanie Zamawiającemu raportów, o których mowa powyżej w ust. 1, będzie następowało w terminach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

- Raporty, o których mowa w pkt. 1, zostaną sporządzone w 2 egzemplarzach w języku polskim oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym.

- Zatwierdzanie przez Zamawiającego raportów, o których mowa w ust. 1, będzie następowało w terminach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

  - 7

Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu aktualnej opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż  2 000.000,00 PLN (słownie: dwa milion złotych) .

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu każdej nowej polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, na warunkach określonych w ust. 2.

§ 8

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub drogą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie na żądanie każdej ze stron.

- STRONY postanawiają, że obok innych osób dysponujących stosownymi pełnomocnictwami, osobami upoważnionymi do składania oświadczeń związanych z realizacją Umowy (w tym przekazaniem i odbiorem rezultatów usługi) są:

    - ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

__________________________________

tel.:_________________________________ e-mail:______________________,

    - ze strony WYKONAWCY:

__________________________________

tel.:_________________________________ e-mail:______________________,

- Każda ze STRON może dokonać zmian reprezentujących jej osób, o których mowa w ust. 2. Zmiana następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia drugiej STRONY, pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany Umowy.

    - 9

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie {………………………………………………………..}

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy.

- Wykonawca nie zmieni swojego składu przez cały okres wykonywania Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Każda zmiana dokonana bez zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie warunków Umowy.

- Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot może stanowić podstawę do wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy. W takim przypadku żaden z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.

  - 10

Zamawiający dopuszcza realizację umowy przez podwykonawcę.

- Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje oraz potencjał techniczno - ekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo objęte Umową zamówienie.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Żadna umowa zawarta z podwykonawcą nie skutkuje powstaniem bezpośrednich stosunków umownych pomiędzy jakimkolwiek podwykonawcą a Zamawiającym.

- Wykonawca wypłaca wynagrodzenie za wykonane usługi podwykonawcy zgodnie z wiążącą ich w tym zakresie umową, a Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jego terminowe regulowanie.

      - 11

- Wykonawca może proponować w uzasadnionych przypadkach zmianę członka kluczowego personelu Wykonawcy (tj. przedstawionego w ofercie przetargowej, stanowiącej załącznik do Umowy). Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, a nowa osoba proponowana na dane stanowisko musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę członka kluczowego personelu w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy;

  - jeżeli zmiana stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany członka jego kluczowego personelu, jeżeli uzna i uprawdopodobni, że dana osoba nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z Umowy. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest zmienić danego członka kluczowego personelu zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, na osobę spełniającą wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - 12

- W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu członkom swojego kluczowego personelu na następujących warunkach:

  - terminy urlopów zostaną uprzednio  zatwierdzone przez Zamawiającego;

  - Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów kluczowych członków personelu oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem;

  - wszystkie osoby zastępujące członków kluczowego personelu w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Osoby zastępujące członków kluczowego personelu muszą spełniać wymogi określone dla danej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - 13

- Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

- W  każdym  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy (wraz z podatkiem VAT), za każdy stwierdzony przypadek.

- W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu terminowego obowiązku umownego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy (wraz z podatkiem VAT), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Jeżeli kary umowne o których mowa w ust. 3 wyniosą więcej niż 30% wartości umowy (wraz z podatkiem VAT),  Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy (wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym), zachowując prawo do naliczonych już kar umownych bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

- W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy ze skutkiem natychmiastowym na skutek okoliczności zależnych do Wykonawcy (lub odstąpienia od umowy na podstawie okoliczności zależnych od Wykonawcy), Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy (wraz z podatkiem VAT), .

- Za każdorazowy brak wstawiennictwa Inżyniera Rezydenta lub któregokolwiek z Inspektorów nadzoru którzy mieli być obecni na naradzie zgodnie na naradzie o której mowa w § 2 ust.5. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł.

- Za każdy dzień braku obecności Inżyniera Rezydenta na budowie o czym mowa w § 2 ust.6. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Z zastrzeżeniem ust.10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - 14

Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - 15

- Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania Umowy oraz do 5 lat od jej zakończenia. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać bez zgody Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kwota zastrzeżonej kary nie wyrównuje powstałej szkody.

    - 16

  - WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów (dalej również „utworu”), które powstaną w toku realizacji Zamówienia, a będą utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) dalej również „prawa autorskiego” , w tym do baz danych, które podlegają ochronie jak utwory.

  - Przejście autorskich praw majątkowych do utworu, następuje z chwilą wydania jego materialnych nośników ZAMAWIAJĄCEMU lub z chwilą wprowadzenia utworu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że ZAMAWIAJĄCY mógł się z nim zapoznać.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:

    - wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

    - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono – bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;

    - wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;

    - rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

    - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

    - wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

    - rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;

    - wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;

    - nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

    - opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, przemontowaniu utworu.

  - WYKONAWCA oświadcza, że realizując Zamówienie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

  - Na podstawie art. 21 ust. 2[1] prawa autorskiego WYKONAWCA zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie korzystania z utworu polegającego na publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

  - WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO w jego imieniu nadzoru autorskiego nad wykonanym utworem.

  - WYKONAWCA zapewnia, że żaden z ewentualnych twórców ani współtwórców utworu nie będzie wykonywał osobistych praw majątkowych wynikających z autorstwa utworu.

  - ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do anonimowego rozpowszechniania utworu, ale nie jest zobowiązany do jego rozpowszechniania.

  - Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

  - ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich lub praw z utworu.

  - WYKONAWCA oświadcza, że przed przejściem praw autorskich na ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją Zamówienia, a udostępnionych mu przez WYKONAWCĘ.

  - W okresie realizacji Zamówienia, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji WYKONAWCY przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie utworu przekazanych już ZAMAWIAJĄCEMU.

    - 17

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne usługi powstałe w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w tym za wady będące wynikiem działań lub zaniechań Wykonawcy.

- Okres rękojmi wynosi 3 lata, licząc od dnia zatwierdzenia Raportu Zakończenia.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, o których mowa w ust. 1, za które ponosi odpowiedzialność bezpośrednią lub pośrednią, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu podmiotowi, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby występowania o zastępczą zgodę do sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - 18

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj.

………………………. zł (słownie: …………….. ...........................................................), na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zwróci 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Datą należytego wykonania zamówienia jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zakończenia zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

- Jeżeli w czasie ważności zabezpieczenia jego wysokość lub zakres ulegnie zmniejszeniu lub ograniczeniu z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca jest zobowiązany wyprzedzająco do uzupełnienia i/lub przedłużenia ważności zabezpieczenia.

  - 19

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie części wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o jej zaistnieniu, za które uważa się:

  - powtarzające się przypadki niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę,

  - naruszanie przez Wykonawcę postanowień Umowy lub przepisów prawa, w szczególności:

    - naruszanie zasad poufności informacji określonych w Umowie,

- przerwanie realizacji przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - ustanie ochrony ubezpieczeniowej lub zmniejszenie wysokość ubezpieczenia Wykonawcy (w tym niezapłacenie należnych składek).

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3, musi zostać poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do wykonywania umowy w sposób należyty lub zaprzestania naruszeń.

- W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty doręczenia odstąpienia od Umowy sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynności jeszcze niewykonanych. Strony zachowują prawo do świadczeń otrzymanych od drugiej strony do dnia odstąpienia od Umowy. Podstawę ustalenia zakresu tych świadczeń, w tym należnego Wykonawcy wynagrodzenia stanowi protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 5.

- Postanowienia ust. 3 do 6 mają zastosowanie w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym na skutek okoliczności zależnych

od Wykonawcy, z wyłączeniem obowiązku złożenia oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie wypowiedzenia.

    - 20

- Zakazuje się zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień Umowy.

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

  - zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia odbędzie się w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,

  - zmiana zakresu rzeczowego Umowy spowodowana rezygnacją Zamawiającego z części zamówienia,

  - zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku podanym w lit. b) W takim przypadku obniżenie wynagrodzenia odbędzie się w wysokości proporcjonalnej do wprowadzanej zmiany,

  - zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy spowodowane działaniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie lub w zgodzie z Umową,

  - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu,

- Istotna zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna.

- W przypadku zaistnienia przesłanek opisanych w ust 2 zmiana umowy zostanie dokonana w drodze pisemnej w formie aneksu.

      - 21

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY