Załącznik nr 1a do Oferty

##### DANE KONTRAKTOWE

Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05 – 074 Halinów |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ................................................................. |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 & 8.2 | 30.09.2019 rok |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 & 11.1 | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia |
| Okres rękojmi za wady | 11.10 | Zgodny z ustawą KC art. 568 (5lat) |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks oraz E–mail Telefaks oraz E-mail winny być potwierdzane na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | 14 dni od daty zawarcia Kontraktu |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Okres na powiadomienie o wszelkich błędach lub innych wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiającego | 5.1 | 28 dni od Daty Rozpoczęcia |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| Kara za zwłokę | 8.7 | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia, płatne w PLN |
| Kara za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy | - | 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy, płatne w PLN |
| Kary umowne | 8 | Kara umowa powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy. |
| Kary umowne | 8.7 | za zwłokę w wykonaniu Robót w przewidzianym Czasie na Ukończenie w wysokości 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), za każdy dzień zwłoki naliczaną, licząc od dnia następnego po dniu upływu Czasu na Ukończenie odpowiednio określonego (klauzula 8.2) do dnia ukończenia Robót określonego w Świadectwie Przejęcia; |
| Kary umowne | 8.7 | z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości [20%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), określonej w Akcie Umowy; |
| Kary umowne | 8.7 | za zwłokę w usunięciu wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w Okresie Zgłaszania Wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera - w wysokości [0,2%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), określonej w Akcie Umowy, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad i drobne naprawy, za każdy dzień zwłoki; |
| Kary umowne | 8.7 | za przekroczenie, wskazanego w Harmonogramie Robót, terminu przekazania Zamawiającemu/Inżynierowi Dokumentacji Powykonawczej - w wysokości [500] zł za każdy dzień zwłoki; |
| Kary umowne | 8.7 | Poza karami umownymi Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wysokość kary umownej za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT). W sytuacji odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstąpienie, ale wszelkich kar naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstąpienia; |
| Kary umowne | 8.7 | 1000 PLN (włącznie z VAT) za każdorazowy przypadek: braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo; nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo; nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo; nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo; uchylania się Wykonawcy od zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych Robót budowlanych, dostaw lub usług. PLN za każdy dzień w przypadku nie przedłużenia gwarancji należytego qykonania 500 PLN za każdy dzień w przypadku nieuzasadnionego przerwania robót na czas dłuższy niż 7 dni. |
| Kara za zaniechanie usunięcia wad | 11.4 | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia, płatne w PLN |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7, 11.4 | 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Stopa procentowa dla rzeczywistych kwot do wyliczenia kwoty narzutu i zysku | 13.5(b)(ii) | 2% |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 300 000 PLN (netto), |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| Ubezpieczenie OC w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej na czas trwania umowy wydłużony o okres zgłaszania wad | - | 100% wartości kontraktu brutto - określonej w Akcie Umowy (gwarancja bankowa lub wystawiona przez inny uprawniony podmiot zabezpieczająca zapłatę kar umownych, o których mowa powyższych pozycjach). |
| Suma ubezpieczenia: ubezpieczenie budowlano - montażowe | 18 | 100% wartości kontraktu brutto - określonej w Akcie Umowy |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 200 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń (lub równowartość w innej walucie po średnim kursie NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia) |
| Termin wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4. |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 1 (jeden) |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub osoba wskazana przez Prezesa |

Podpis(y):

| Lp. | Data | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) |
| --- | --- | --- | --- |