ZAŁĄCZNIK NR ……… DO SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA  Nr ….…..… . 2014

W dniu ……-……-2014 roku w Urzędzie Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pomiędzy Gminą Halinów - NIP 8222160292; REGON 013269172, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa, Pana Adama Ciszkowskiego, zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….,

z siedzibą w ..................................................................................................................., działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego /Centralnej Ewidencji                i Informacji  o Działalności Gospodarczej – NIP ……………….. REGON …………………,  reprezentowanym przez : ...........................................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku dokonania  przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieogra-niczonego  na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), została zawarta  umowa następującej  treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Halinów w 2014 r.”

2. Przedmiotem umowy jest budowa oświetlenia drogowego linii energetycznej niskiego napięcia w następującej/ych miejscowości/ach (wpisać odpowiednie zadanie, zgodnie z wybraną ofertą):

Zadanie 1

Inwestycje:

1) Budowa oświetlenia drogowego w Starym Koniku polegająca na posadowieniu 14 słupów, montażu linii oświetleniowej i 14 opraw oświetleniowych oraz SON;

2)  Budowa oświetlenia ulicznego w Hipolitowie na ul. Klonowej polegająca na posadowieniu 1 słupa, montażu linii oświetleniowej i 15 opraw oświetleniowych oraz SON;

3) Budowa oświetlenia ulicznego w Halinowie na ul. Reja polegająca na posadowieniu 4 słu-pów, ułożeniu kabli oświetleniowych i 4 opraw oświetleniowych,

Zadanie 2

Inwestycje:

1) Budowa oświetlenia ulicznego w Zagórzu na działce nr 39 polegająca na posadowieniu 12
    słupów, montażu linii oświetleniowej i 20 opraw oświetleniowych oraz SON;

2) Budowa oświetlenia ulicznego w Długiej Szlacheckiej na ulicy:

a) ul. Willowej polegająca na posadowieniu 4 słupów, montażu linii oświetleniowej i kabli oświetleniowych oraz 9 opraw oświetleniowych i SON,

b) ul. Wiosennej polegająca na posadowieniu 11 słupów, montażu linii oświetleniowej i ułożeniu kabli oświetleniowych oraz 11 opraw oświetleniowych,

3) Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie na ulicy Konopnickiej polegająca na posado-wieniu 1 słupa, montażu linii oświetleniowej i 6 opraw oświetleniowych oraz SON,

Zadanie 3

Inwestycje:

1) Budowa oświetlenia ulicznego w Długiej Kościelnej na ul. Powstania Styczniowego polegająca na posadowieniu 6 słupów, montażu linii oświetleniowej i ułożeniu kabli oświetleniowych oraz  5 opraw oświetleniowych;

2) Budowa oświetlenia ulicznego w Wielgolesie Duchnowskim na działce nr 111 (etap II - od istniejącego oświetlenia do końca w kierunku wschodnim) polegająca na posadowieniu          7 słupów, ułożeniu kabli oświetleniowych oraz  montażu 7 opraw oświetleniowych;

3) Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie na ul. Cynamonowej i bez nazwy oraz w Józefinie na części ul. Szyszkowej (od słupa nr 17 do słupa nr 25)  polegająca na posadowieniu 13 słupów, montażu linii oświetleniowej i ułożeniu kabli oświetleniowych oraz  22 opraw oświetleniowych i SON.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  przedmiarami robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Okres wykonywania umowy

1.  Strony ustalają terminy wykonania przedmiotu umowy: do 2 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren robót (rozumiany jako: wybudowanie, przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, doprowadzenie do podpisania z PGE umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej /jeśli jest wymagana/, podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót),

2. W dniu podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projek-tową.

3. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wyni-kających z:

1)  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej      bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony do zamawiającego i potwierdzony przez uprawnionego przedsta-wiciela Zamawiającego,

4) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

5) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem    koniecznym wykonania niniejszej umowy,

6) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących prawidło-  we wykonanie niniejszej umowy.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę      ogółem: …….   zł brutto /słownie: …….. złotych/, zgodnie z ofertą wybraną w przetargu  nieograniczonym z dnia 2014 r.

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, składają się następujące ceny za wykonanie inwestycji wymienionych w §1 ust.2 umowy:

1)  zł brutto - budowa oświetlenia drogowego w Starym Koniku;

2)  zł brutto - budowa oświetlenia ulicznego w Hipolitowie na ul. Klonowej;

3)  zł brutto - budowa oświetlenia ulicznego w Halinowie na ul. Reja;

4)  zł brutto - budowa oświetlenia ulicznego w Zagórzu na działce nr 39

5)  zł brutto - budowa oświetlenia ulicznego w Długiej Szlacheckiej na ulicy Willowej i Wiosennej

6)  zł brutto - budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie na ulicy Konopnickiej

7) zł brutto - budowa oświetlenia ulicznego w Długiej Kościelnej na ul. Powstania Styczniowego

8) zł brutto - budowa oświetlenia ulicznego w Wielgolesie Duchnowskim na dz. nr 111 (II etap)

9) zł brutto - budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie na ul. Szyszkowej i bez nazwy oraz w Józefinie na części ul. Szyszkowej (od słupa nr 17 do słupa nr 25)

3. Kwoty określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. Ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia brutto.

§ 4

Realizacja płatności

1. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywać się fakturami wystawiony-mi dla każdej inwestycji odrębnie.

2. Podstawę do wystawienia faktur stanowią protokoły odbioru robót (danej inwestycji), spi-sane bez zastrzeżeń, z udziałem uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz  Wyko-nawcy i  przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej inwestycji, której doty-czy faktura.

3. Fakturę za wykonane roboty będzie realizował Urząd Miejski w Halinowie, po sprawdze-niu pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Zamawiającego, na konto Wykona-wcy podane na fakturze.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie każdej inwestycji będzie płatne w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu na podstawie dwóch faktur, z zastrzeżeniem ust. 4: a) 80% wynagrodzenia brutto po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń; b) 20% wynagrodzenia brutto po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy pod warunkiem, że organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Zamawiający dokona zgłoszenia w ciągu 2 tygodni od otrzymania od Wykonawcy dokumentów, o których mowa   w § 6 ust.5.

5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy 
nastąpi po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców z tytułu  
zrealizowanych przez Podwykonawcę (ów) robót, których zakres jest zgodny z 
zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

6. Nie później niż 6 dni przed terminem zapłaty, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą, o której mowa w ust.1:         
   1) pisemne oświadczenie podwykonawcy (ów) o otrzymaniu przez niego (nich) 
         należnego wynagrodzenia od Wykonawcy;

2)  kopię protokołu odbioru wykonanych przez podwykonawcę (ów) robót, o których 
              mowa w ust.5, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem; 
        3)  kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawcę/ów za wykonane 
              przez niego (nich) robót, o których mowa w ust.5,  łącznie z kopią przelewu 
              bankowego, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
      o których mowa w ust. 7 Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia 
      Wykonawcy za roboty budowlane, w części równej kwocie należnej podwykonawcy 
      za wykonany przez niego przedmiot umowy.

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługują-cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez

zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność

takiej zapłaty.

13. Warunkiem dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8, będzie przedstawienie zaakceptowanej przez Wykonawcę faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§5

Podwykonawcy

1. Wymagania, od spełnienia których, uzależniona jest zgoda na podpisanie umowy Wykona-
     wcy z Podwykonawcą:

1) termin płatności nie dłuższy niż 14 dni;

2) termin płatności liczony będzie od daty odbioru przez Wykonawcę prac wykonanych 
        przez Podwykonawcę lub najpóźniej od daty odbioru prac przez Zamawiającego;

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
        przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykona-
        nych przez Podwykonawcę;

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od    zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno
    być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy o podwykonawstwo przez Zamawia-
    jącego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę,
    powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo, przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwy-
    konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej za-
    warciem.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwyko-
    nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa
   się, że zaakceptował ten projekt umowy.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowla-
    ne lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń
    do tego projektu, wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis
    umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

7. Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są robo-

ty budowlane, nie spełniającej określonych w SIWZ wymagań lub gdy przewiduje termin 
    zapłaty dłuższy niż określony w ust.1.

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo,
     której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że
     zaakceptował tę umowę.

9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w termi-
     nie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, poświadczonego za zgodność 
     z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
     lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są
     dłuższe niż 14 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
     0,5% wartości umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
     większej niż 50 tys. zł brutto).

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w
       terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, jednak nie dłuższych
       niż określone w ust. 1 pkt 1. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy

niż określony w ust.1 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
       o której mowa w §8 ust. 2 pkt 6.

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo,
       dokument potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwyko-
       nawcy do jego reprezentowania, np. odpis z rejestru, KRS, itp.

12.   Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowa-
        nie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność :

1) za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania robót niezgodnie z technologią   przewidzianą w dokumentacji przetargowej,

2) za uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót,

3) za uszkodzenia znaków geodezyjnych w terenie robót,

4) za prawidłowe zorganizowanie zaplecza robót, wraz z ewentualnym ogrodzeniem oraz za-    bezpieczeniem terenu robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.                                              5) za właściwą obsługę geodezyjną oraz organizację ruchu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt zniszczeń, na drogach użytkowanych w trakcie realizacji robót.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane ze zorganizowaniem                                i eksploatacją zaplecza robót oraz koszty badań i atestów, ekspertyz wymaganych do  udokumentowania prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego przejęcia.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty wymagane do złożenia zawiadomienia do właściwego organu o zakończeniu budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego oraz protokoły odbioru sieci energetycznej do eksploatacji linii elektroenergetycznej.

§ 7

Nadzór i kierowanie robotami

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.                    3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, a uprawnienia wskazanej osoby będą spełniać warunki określone w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 8

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne w następujących przypadkach :

1) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust.1., za każdy dzień opóźnienia, licząc od  terminu określonego w §2 ust.1,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 %     wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §3 ust.1.

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
 przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500  zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwyko-nawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym pod-wykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki;

7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5% należnego im wynagrodzenia;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego w terminie - w wysokości 1 000,00 złotych.

3. Za zwłokę w płatności kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca naliczy odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących płatności należnych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.

5. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy                    z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do docho-dzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli  wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Zamawiający nie reguluje płatności na warunkach zawartych w umowie, a zwłoka                        z zapłatą trwa dłużej niż 1 miesiąc, licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiąz-ków wynikających z umowy (np.: płatności, bądź przekazania terenu robót).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po     stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca nie wznowił przerwanych robót w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego do ich wznowienia,

2) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie ogłoszone       rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, warunkami techni-    cznymi realizacji robót lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należy-        tego wykonania umowy.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy, powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………               w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto określonego w §3 ust.1, co stanowi kwotę …………    zł.,       /słownie:……………..  /

2. 70 % zabezpieczenia tj. w kwocie ………. zł, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni, od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu umowy należycie wykonanego.

3. 30 % zabezpieczenia tj. w kwocie zł, zostanie zwrócona w ciągu 15. dni, po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5. W przypadku przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust.1, jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pełnej kwocie obejmujące okres do daty przesuniętego zakończenia robót i odpowiednio na okres rękojmi przy uwzględnieniu przesuniętego terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

6. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust.5, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 11

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela  3 letniej gwarancji na wykonany  przedmiot umowy, licząc od daty protokołu bezusterkowego odbioru końcowego tj. po spełnieniu wymogów opisanych w §2 ust.1.

2. Przed upływem okresu gwarancji przewiduje się dokonanie odbioru ostatecznego, który będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji.

3. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat licząc od daty protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1.

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie wady, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji.

5. W przypadku kiedy Wykonawca będzie opóźniał załatwienie zgłoszonej reklamacji bez uzasadnionych przyczyn, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając innego wykonawcę, bez utraty praw wynikających
z gwarancji.

§ 12

Zmiany umowy

1. Zmiany warunków niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych niniejszą umową oraz w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia takich zmian, a wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. O fakcie wystąpienia takich okoliczności Strona wnioskująca jest  zobowiązana powiado-mić pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod  rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.  Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta Wykonawcy oraz  kosztorysy ofertowe.

2. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności oraz wszelkich praw powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy:

1) Prawa zamówień publicznych,

2) Kodeksu cywilnego,

3) Prawa budowlanego.

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawia-jącego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzempla-rze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :						                   WYKONAWCA :