ZALĄCZNIK NR 18 do SIWZ/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu  …-…-2015 r. w Halinowie, pomiędzy Gminą Halinów z siedzibą 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1 - NIP 8222160292; REGON 013269172, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa - Pana  Adama Ciszkowskiego,  zwaną dalej Zamawiającym,

a ……………………………, z siedzibą …………………………………, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej – NIP ……………….. REGON …………………,  zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

………………………………………………………..

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.), zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego" w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" i priorytetu "Infrastruktura domów kultury", zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego z dnia: ……………...

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie stanu surowego zamkniętego budynku głównego i budynku dawnej oranżerii oraz budowy przyłącza gazowego na dz. nr ew. 414/1, ul. 3-go Maja w Halinowie.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany został w SIWZ z załącznikami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami szeroko pojętej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami budowlanymi.

- Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi.

- Strony dopuszczają możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1, 2 i 3 po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym  mowa w § 4 ust. 1.

- Strony dopuszczają możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 5.

- Wykonawca nie jest uprawniony  do przeniesienia jakichkolwiek swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 2

# Pierwszeństwo dokumentów

- Dokumenty opisujące przedmiot umowy, o których mowa w §1 ust. 3 należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. §1 ust. 3.

§ 3

Okres wykonywania umowy

- Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

- termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ze spisaniem protokołu odbioru końcowego – do 13 listopada 2015 r.;

- protokolarne przekazanie terenu budowy – w ciągu 10 dni od podpisania umowy;

- w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy, wraz z jego uprawnieniami i zaświadczeniem o wpisie do Izby Inżynierów;

- w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie OC oraz dokument potwierdzający  ubezpieczenie ryzyk budowlanych;

- w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy;

- w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.

- Termin ustalony w ust. 1 pkt 1, może ulec przesunięciu w przypadkach wynikających z:

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

  - znalezienia na terenie budowy przedmiotu (obiektu), co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, co powoduje konieczność wstrzymania robót do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań;

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony do Zamawiającego i potwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego;

  - konieczności wykonania zamówień i robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy;

  - konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących prawidłowe wykonanie niniejszej umowy;

  - wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;

  - wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- O fakcie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Strona wnioskująca jest zobowiązana powiadomić pisemnie drugą stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę na dzień podpisania umowy i zaakceptowanym przez nadzór inwestorski (do dnia wprowadzenia na budowę), określającym kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, wartość poszczególnych elementów robót. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje w oparciu o pozycje kosztorysowe z oferty, o której mowa w §16 ust. 3 pkt 2.

- Zamawiający dopuszcza aktualizowanie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego w trakcie trwania umowy.

Aktualizowanie harmonogramu, o którym mowa w ust. 4, w trakcie wykonywania prac nie będzie powodowało zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.

Aktualizowanie harmonogramu, o którym mowa wymaga zgody Zamawiającego i zatwierdzenia przez nadzór inwestorski.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości ....... zł brutto, słownie: .....................................................

- Kwota brutto wynagrodzenia, o której mowa w ust.1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, łącznie z kosztami ogólnymi, tj. wszelkimi robotami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania terenu budowy, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, badań laboratoryjnych i atestów wymaganych do udokumentowania prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zasilania budowy w energię elektryczną.

- Wykonawca ma pełną świadomość konieczności wykonania wszelkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i uwzględnił ten fakt w wycenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- W przypadku określonym w § 1 ust. 5 wartość wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie pomniejszona o wartość robót zaniechanych, rozliczonych na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- W przypadku określonym w § 1 ust. 7 roboty dodatkowe będą zlecone w ramach odrębnej umowy za wynagrodzeniem kosztorysowym, ustalonym na podstawie aktualnych cen z Sekocenbudu.

- W przypadkach określonych w §12 ust.1-3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  wykonanej części umowy, rozliczonej na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 5

Realizacja płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi za wykonane elementy robót ujęte w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym na podstawie podpisanego przez Strony protokołu potwierdzenia wykonanych elementów robót, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu zadania i jego odbiorze końcowym, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury końcowej.

- Faktury za wykonane roboty będzie realizował Urząd Miejski w Halinowie, po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Podstawę do złożenia faktury końcowej będzie stanowił protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i przedstawicieli Zamawiającego oraz po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań opisanych w ust. 5 i 6.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy 
nastąpi po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez podwykonawcę (ów) robót, których zakres jest zgodny z zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą, o której mowa w ust.1:

- pisemne oświadczenie podwykonawcy (ów) o otrzymaniu przez niego (nich) należnego wynagrodzenia od Wykonawcy;

- kopię protokołu odbioru wykonanych przez podwykonawcę (ów) robót, o których mowa 
w ust.5 potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;

- kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę/ów za wykonane przez niego (nich) roboty, o których mowa w ust. 5,  łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, w części równej kwocie należnej podwykonawcy za wykonany przez niego przedmiot umowy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Warunkiem dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8, będzie przedstawienie zaakceptowanej przez Wykonawcę faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
i odbiór fakturowanych robót.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§6
Podwykonawcy

- Wymagania, od spełnienia których uzależniona jest zgoda na podpisanie umowy Wykonawcy 
z podwykonawcą:

- termin płatności nie dłuższy niż 14 dni;

- termin płatności liczony będzie od daty odbioru przez Wykonawcę prac wykonanych przez podwykonawcę lub najpóźniej od daty odbioru prac przez Zamawiającego;

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo, przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o pod-wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy o pod-wykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające określonych w SIWZ wymagań lub gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż określony w ust.1.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 14 dni, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tys. zł brutto).

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, jednak nie dłuższych niż określone w ust. 1 pkt 1. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy iż określony w ust.1 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 6.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo,
dokument potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania, np. odpis z CEIDG, KRS, itp.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność :

- za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania robót niezgodnie z technologią  przewidzianą w przedmiarze robót oraz STWiOR;

- za uszkodzenia urządzeń widocznych zewnętrznie i znajdujących się na terenie robót.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń tych urządzeń przed przystąpieniem do robót Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Zamawiającego;

- za uszkodzenia znaków geodezyjnych, widocznych w terenie robót lub na mapach.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót powiadamia Zamawiającego o braku znaku/ów geodezyjnych w terenie na zaznaczonych na mapach aktualnych na dzień wprowadzenia Wykonawcy na budowę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie placu budowy, jego zagospodarowanie, oraz zabezpieczenie placu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienie należytego ładu i porządku a w szczególności przestrzegania przepisów BHP (ustawienie kontenera na śmieci i toalety przenośnej);

- urządzenie pomieszczenia na placu budowy do prowadzenia narad koordynacyjnych ze stołem konferencyjnym;

- wykonywanie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką
budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami. Istnieje możliwość zmiany którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że Wykonawca zobowiązuje się uzasadnić tę zmianę na piśmie oraz zostaną spełnione przez wskazaną/e osobę/y wymogi postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- pełna odpowiedzialność za dokładność, stabilność oraz bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy, wszelkich technologii budowy oraz wszelkich robót, bez względu na uzyskanie zatwierdzenia lub zgody Zamawiającego.

- zapewnienie wszelkiego nadzoru, siły roboczej, materiałów/wyrobów budowlanych, wyposażenia oraz sprzętu, które mogą być wymagane do wykonania robót zgodnie z umową.

- dostarczenie Zamawiającemu na jego żądanie dowodu, że materiały/wyroby budowlane, wyposażenie nie są obciążone  zastawem bądź innym prawem na rzecz osoby trzeciej (wszelkie materiały/wyroby budowlane na placu budowy traktowane będą jako własność Zamawiającego);

- zachowanie wszelkich środków ostrożności niezbędnych do kontrolowania pyłu i gruzu powstających w wyniku jakichkolwiek działań podjętych przy wykonywaniu robót przez Wykonawcę, a w szczególności zapobieganie wydostawaniu się pyłu poza plac budowy na przyległe ulice i posesje oraz podjęcie wszelkich dodatkowych środków ostrożności, których może zażądać Zamawiający;

- przekazanie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, przed podpisaniem umowy;

- dostarczenie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed dniem wprowadzenia na budowę;

- przestrzeganie przepisów prawa, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wszelkich regulaminów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i opieki robotników;

- zatrudnienie odpowiednio przeszkolonych, doświadczonych operatorów posiadających uprawnienia do obsługi wyposażenia i sprzętu na placu budowy;

- usunięcie z placu budowy i składowanie nadmiaru wykopanego urobku, śmieci, gruzu, nadmiaru materiałów i innych podobnych odpadów powstających podczas wykonywania robót na koszt własny, na terenie nie innym niż publiczne bądź prywatne wysypisko kontrolowane lub inne uznawane przez odpowiednie władze. Uzyskanie wszelkich niezbędnych do tego pozwoleń i przestrzeganie stosownych przepisów prawa regulujących powyższe kwestie (żadne materiały ani wyposażenie o jakimkolwiek charakterze, powstałe w wyniku wykonywania robót, nie zostaną spalone lub w inny sposób zniszczone bądź pozostawione na placu budowy przez Wykonawcę);

- zachowanie wszelkich środków ostrożności i zapewnienie ochrony wszystkich studni, zbiorników, strumieni i arterii wodnych przed zanieczyszczeniem wynikającym z wykonywania robót budowlanych;

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót odpowiednim władzom oraz dostawcom usług/mediów zgodnie z przepisami prawa i stosownymi regulaminami przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót.

- zapewnienie dostępności i ciągłości usług/mediów wymaganych do wykonywania robót zgodnie z umową wraz z poniesieniem wszelkich związanych z tym kosztów;

- zapewnienie że, poza normalnym zużyciem, drogi prywatne i publiczne, chodniki i drogi tymczasowe, nie zostaną uszkodzone w wyniku ruchu na i z placu budowy. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, jeśli chodzi o stan dróg sąsiadujących z placem budowy, i będzie odpowiedzialny za przywrócenie dróg do stanu poprzedniego, ich naprawę na własny koszt, naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez roboty budowlane lub ruch pojazdów, w sposób zadowalający wymogi właściwych władz, właściciela oraz Zamawiającego;

- utrzymanie dostępu do placu budowy w stanie uprzątniętym z błota i gruzu oraz zapewnienie, że pojazdy opuszczające plac budowy nie pozostawią ziemi ani gruzu na drogach. W przypadku przeniesienia błota itp. na jakąkolwiek drogę przez sprzęt Wykonawcy lub ciężarówki, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki, by niezwłocznie usunąć zanieczyszczenie w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Jeżeli działania te nie zostaną podjęte niezwłocznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania sprzątania bezpośrednio, a Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie koszty i wydatki poniesione z tego powodu;

- sprawowanie stałego nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez kierownika budowy;

- zapewnienie uczestnictwa kierownika budowy, kierowników robót oraz przedstawicieli podwykonawców we wszystkich regularnych spotkaniach koordynacyjnych, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający i na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający sporządzi i dostarczy wszystkim obecnym protokół ze spotkania koordynacyjnego. Uczestnicy spotkania będą mogli wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu - po tym terminie ustalenia będą uważane za wiążące;

- zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

- dokonywanie zgłoszeń do odbiorów elementów i robót zanikających wpisem do dziennika budowy i niezwłoczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiającego w formie pisemnej;

- wykonanie częściowej wymiany gruntu, jeżeli zajdzie taka potrzeba stwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego i wywiezienie nadmiaru urobku na miejsce stałego składowania;

- wykonanie wszelkich robót odwodnieniowych jeżeli zajdzie taka potrzeba stwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia i zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

- usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, a także wykrytych 
w okresie rękojmi i gwarancji;

- informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót;

- przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji wniosków materiałowych przed ich wbudowaniem,

- dostarczenie niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość stosowanych materiałów przed ich wbudowaniem;

- obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o uszkodzeniu urządzeń naziemnych i podziemnych, również tych które nie zostały uwidocznione w dokumentacji technicznej zadania. W przypadku uszkodzeń naziemnych i podziemnych niepokazanych w dokumentacji budowlanej lub geodezyjnej oraz niezgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca usuwa skutki zdarzenia na koszt Zamawiającego pod warunkiem zgłoszenia 
i uzyskania potwierdzenia, że taki fakt miał miejsce w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia;

- uporządkowanie terenu robót i przekazanie w terminie ustalonym do odbioru robót;

- zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia terenu budowy na czas realizacji robót. Kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę.

§ 8
Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy;

- wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- dokonywania odbiorów zgłaszanych robót, o których mowa w § 10;

- zapłaty wynagrodzenia za należyte i zgodne z umową wykonanie  przedmiotu umowy.

### Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

### § 9
Materiały/wyroby budowlane, zatwierdzenia i przeprowadzanie ekspertyz

### Wszelkie materiały/wyroby budowlane dostarczone na plac budowy będą nowo wyprodukowanymi towarami, całkowicie odpowiadającymi celowi prac, wolnymi od zanieczyszczeń gruzem, uszkodzeń i odkształceń oraz będą zamontowane zgodnie z niniejszą umową. Wszelkie materiały/wyroby budowlane będą posiadać wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i pozwolenia zezwalające na ich stosowanie w budownictwie w Polsce.

### Zmiana materiałów/wyrobów budowlanych przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów/wyrobów budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, będzie możliwa po przedstawieniu przez wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

### Zamawiający w kwestii zamiany materiałów/wyrobów budowlanych lub technologii, wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu konieczności, sporządzonego przez nadzór inwestorski w oparciu o kompletny wniosek wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na proponowaną zamianę/wykonanie robót.

### Zmiana materiałów/wyrobów budowlanych lub technologii wykonania robót w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy.

### W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów/wyrobów Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać go ponownie na własny koszt.

### W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów/wyrobów budowlanych (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań i odpowiednich dokumentów dotyczących wyrobów budowlanych) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych lub ekspertyz potwierdzających  nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót lub wbudowanych wyrobów/materiałów, koszt wykonania badań laboratoryjnych lub ekspertyz rzeczoznawcy obciąży Wykonawcę.

§ 10
Odbiór robót

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie odebrany komisyjnie z udziałem uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy

- odbiór ostateczny.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Odbiorów dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W razie niedopełnienia warunku zgłoszenia, Wykonawca jest obowiązany na własny koszt odkryć roboty zanikające lub ulegające zakryciu przez wykonanie odpowiednich odkuć czy otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie odbywał się w następujący sposób:

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości faktycznie wykonanych robót do odbioru końcowego;

- wraz z powiadomieniem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

- wszystkie niezbędne i wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty, świadectwa pochodzenia, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, wyniki prób i badań, atestów, recepty i ustalenia technologiczne;

- oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli zostanie sporządzona w trakcie realizacji umowy;

- kopie wszystkich dokumentów przekazywanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym.

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWiOR,

- w przypadku stwierdzenia w toku odbioru, wad i usterek, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wstrzymania czynności odbioru i ustalenia terminu usunięcia stwierdzonych wad 
i usterek oraz wyznaczenia nowego terminu odbioru końcowego, nie dłuższego niż 14 dni. W przypadku niedotrzymania  tego terminu, przysługiwać będzie Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, ze skutkiem natychmiastowym oraz prawo żądania zapłaty kary umownej;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać wykonania części lub całości przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów, a przedmiot umowy nadaje się do wykorzystania, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

- Odbiór ostateczny, będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 
w okresie gwarancji.

- Odbiór, o którym mowa w ust. 4 zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

Komisję odbioru zwołuje Zamawiający w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia do Zamawiającego powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 pkt.1 i 2.

- Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający sporządza protokoły z przeprowadzonych przeglądów, które podpisują strony umowy, bądź osoby upoważnione do dokonania przeglądu  w ich imieniu.

§ 11

Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości  0,3% wynagrodzenia brutto   określonego w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w §3 ust.1 pkt 1;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub wad zgłoszonych 
w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za zwłokę w przystąpieniu do robót budowlanych – w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od pierwszego dnia po terminie określonym w §3 ust. 1 pkt 6;

- za przerwanie realizacji robót bez uzasadnienia – w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 7 dni;

- za nieprzestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy (np. brak kasku, szelek zabezpieczających pracę na wysokości) – w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy ujawniony przez Zamawiającego lub nadzór inwestorski przypadek;

- za zwłokę w wykonaniu robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki;

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500  zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki;

- za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 
w wysokości 5% należnego im wynagrodzenia;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego w terminie - w wysokości 1000,00 złotych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1.

- Za zwłokę w płatności kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca naliczy odsetki za opóźnienie 
w wysokości ustawowej.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących płatności należnych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia, bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. 
W przypadku nie wystawienia faktury, zapłata kar umownych nastąpi  w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążającej.

- Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- Zamawiający nie reguluje płatności za fakturę na warunkach zawartych w umowie, a zwłoka 
z zapłatą trwa dłużej niż 1 miesiąc, licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np.: płatności, bądź przekazania terenu budowy).

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

- zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

- Wykonawca nie przedłuża ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okolicznościach, o których mowa w § 14 ust.4;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą.

W przypadkach o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji realizacji przedmiotu umowy wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca
zamiar odstąpić od umowy, powinna podać pisemne uzasadnienie odstąpienia pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie  objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający odkupi materiały po cenach przedstawionych  na fakturach zakupu, jednakże nie wyższych niż przedstawione w kosztorysie, o którym mowa w §16 ust.3 pkt 4.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający zobowiązany jest od dnia odstąpienia od umowy do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych i podpisania protokołu ich odbioru;

    - zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy 
w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego po wykonaniu czynności, 
o których mowa w pkt 1;

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udzieli gwarancji na roboty i materiały będące przedmiotem umowy na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, wystawionej zgodnie z załącznikiem nr 19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które gwarancja producenta udzielona jest na okres dłuższy niż … miesięcy – obowiązuje wtedy okres gwarancji udzielonej przez producenta.

- Karta gwarancyjna zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w §10 ust.6.

- Termin rękojmi upływa wraz upływem terminu okresu gwarancji, o której mowa w ust.1.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1, co stanowi kwotę ..... zł, /słownie: ..........................................................

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy będzie wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

- Cała kwota zabezpieczenia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy – zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do upływu okresu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3

- W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jeśli Wykonawca, wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia na przedłużony okres wykonania umowy oraz 30% zabezpieczenia na okres rękojmi za wady najpóźniej w dniu podpisania aneksu przedłużającego termin realizacji umowy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz zastrzeżonych w umowie kar umownych.

§ 15
Zmiany umowy

Zmiany warunków niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu mogą być dokonywane w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych niniejszą umową oraz w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian nieistotnych zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

O fakcie wystąpienia takich okoliczności Strona wnioskująca jest  zobowiązana powiadomić pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod  rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich, swoich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy:

- Prawa zamówień publicznych,

- Kodeksu cywilnego,

- Prawa budowlanego.

- Integralną częścią niniejszej umowy są : 
     1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami,
     2) oferta Wykonawcy,
     3) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,
     4) kosztorys ofertowy uproszczony oraz szczegółowy.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						                   WYKONAWCA: